**Protokoll der Zwischenbesprechung**

Zwischenbesprechung **2** Datum: 24.05.24


Name: Joel Schaller Klasse: BEN21a

Titel der Arbeit: Wireless ScoreBoard Remote

Dieses Formular ist soweit möglich ausgefüllt an die Zwischenbesprechung mitzubringen. Weiter sind möglichst alle Unterlagen mitzubringen, vor allem das Geschrieben (Arbeit, Dokumentation, aktuelles Projektjournal, Zeitplan, Notizen, Korrespondenzen) sowie die wichtigsten Informationsmaterialeien (Bücher, Datenblätter etc.)

|  |
| --- |
| **Stand der Arbeit / Zeitplan** |
| Einige Wochen im Verzug zum GANTT. (Nicht weiter beunruhigend, weil ich Zeitpuffer am Ende   des Projekts eingeplant habe und die SW nicht besonders Zeitaufwändig ist.)   * Doku bei 34 Seiten. * HW Fertig und in Betrieb genommen. * FW in Arbeit. |
| **Nächste Schritte** |
| * FW fertigstellen * Doku und Präsentation fertigstellen |
| **Änderung der Projektvereinbarung** (Bestätigung und vorliegend Begründung) |
| Keine Änderungen, auch wenn ich in meinem Zeitplan etwas im Verzug bin. Doch ich denke ich kann besonders in der Software gut wieder aufholen und werde Alles geben, das Projekt rechtzeitig und komplett abzugeben. |
| **Probleme, Schwierigkeiten fachlicher Art**  eingetretene und noch zu erwartende Probleme, Massnahmen, Lösungen |
| Direkte Probleme hatte ich bisher nicht. Ich kam immer gut an die Infos, die ich brauchte. Jedoch bin ich im Zeitplan etwas im Verzug, wie oben beschrieben. Dies ist unter Anderem so, weil ich 2 zusätzliche PCBs für das Display entwickeln musste, bevor ich das Material bestellen konnte. |

Zürich, \_\_\_\_\_\_ Unterschrift Lehrperson



Zürich, 24.05.24 Unterschrift Lernende

